ERP MODULAR PRODUCT

PRODUCT PACKAGING DOCUMENT

TÀI LIỆU GÓI BÁN HÀNG / ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM

Playbook Presales → Delivery

Product Packaging & Commercial Catalog — Modular ERP

| Mã tài liệu | PKG-05-v1.0 |
| --- | --- |
| Bộ tài liệu | PKG |
| Phiên bản | 1.0 |
| Ngày ban hành | 03/08/2026 |
| Trạng thái | Chờ duyệt — Gói bán hàng / Presales |
| Phân loại | Nội bộ dự án — Presales / BA / Delivery |

Tài liệu đóng gói thương mại — dùng trước báo giá và kickoff triển khai.

Việt Nam, 03/08/2026

# 1. Thông tin kiểm soát tài liệu

Trang này ghi nhận thông tin quản lý phiên bản, phân phối và trách nhiệm phê duyệt tài liệu SRS.

## 1.1. Thông tin chung

| Tên tài liệu | Playbook Presales → Delivery |
| --- | --- |
| Mã tài liệu | PKG-05-v1.0 |
| Module | PKG — Gói bán hàng |
| Phiên bản | 1.0 |
| Ngày lập / cập nhật | 03/08/2026 |
| Ngôn ngữ | Tiếng Việt |
| Định dạng bàn giao | Microsoft Word (.docx) |
| Trạng thái | Chờ duyệt — Gói bán hàng / Presales |

## 1.2. Lịch sử thay đổi

| Phiên bản | Ngày | Người thực hiện | Mô tả thay đổi | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 03/08/2026 | Presales / BA | Khởi tạo bộ Gói bán hàng | Chờ duyệt |

## 1.3. Danh sách phân phối

| Đối tượng | Mục đích sử dụng |
| --- | --- |
| Chủ sản phẩm / PO | Phê duyệt phạm vi |
| Business Analyst | Biên soạn / cập nhật |
| Solution Architect | Rà soát khả thi |
| Tech Lead / QA Lead | Ước lượng & kế hoạch kiểm thử |
| Presales / Triển khai | Tham chiếu đóng gói bán module |

# 2. Mục lục

Mục lục được tạo tự động từ các tiêu đề trong tài liệu. Khi mở bằng Microsoft Word, hãy cập nhật trường mục lục (Right-click → Update Field) nếu Word chưa tự cập nhật.

[Mục lục sẽ hiển thị tại đây. Trong Microsoft Word: chuột phải → Update Field / Cập nhật trường → Update entire table.]

Gợi ý: View → Outline để kiểm tra cấu trúc Heading 1 / Heading 2 / Heading 3 trước khi phát hành.

# 3. Giới thiệu

Playbook vận hành từ discovery → báo giá → ký → kickoff → nghiệm thu Phase 1 theo đúng gói đã bán, tránh lệch scope giữa Sales và Delivery.

# 4. Luồng tổng thể

Discovery → Chọn Bundle/SKU → Xác nhận Must/Should
     → Demo đúng phạm vi → Báo giá / phụ lục
     → Ký HĐ → Kickoff Delivery
     → Cấu hình & UAT theo Phase 1
     → Go-live → Chăm sóc / Upsell Phase 2

# 5. Checklist Presales (trước báo giá)

| # | Hạng mục | Kết quả cần có |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ngành / mô hình kinh doanh | Template ngành (PKG-03 §6) |
| 2 | Hành trình Must | Map INT-04 (E2E-xx) |
| 3 | Bundle đề xuất | B1…B8 hoặc CUSTOM |
| 4 | Hard dependency | Đủ INV nếu có LOG/MFG… |
| 5 | Soft cắt bỏ | Ghi “không bao gồm” |
| 6 | Quy mô user / CN / store | Metric PKG-04 |
| 7 | Cần portal / BI Day-1? | Quyết định PRT/BI |
| 8 | Duyệt tập trung? | WF Phase 1 hay không |
| 9 | Master dữ liệu | Ai sở hữu KH/Hàng/NV |
| 10 | Wave rollout | Enterprise mới dùng B8 |

# 6. Checklist Demo

Demo đúng module trong báo giá — không demo Soft đã cắt như là đã mua.

Nêu rõ bước nào cần module Should (vd giao hàng cần LOG).

Login bằng role thật (không chỉ admin bypass).

Chỉ menu theo license giả lập gói đang bán.

Kết thúc demo: chốt danh sách Must/Should với khách (biên bản ngắn).

# 7. Hồ sơ bàn giao Sales → Delivery

| Tài liệu | Bắt buộc |
| --- | --- |
| Phụ lục module Phase 1 (mã SKU) | Yes |
| Phụ lục Phase 2 / option | Nếu có |
| Bundle code / plan_code | Yes |
| Danh sách “không bao gồm” | Yes |
| Biên bản hard dependency | Yes |
| Kỳ vọng journey E2E | Yes (mã INT-04) |
| Ước lượng user / CN | Yes |
| Đầu mối khách (IT/KT/Ops) | Yes |

# 8. Kickoff kỹ thuật (Delivery)

Tạo/gán tenant + license đúng phụ lục.

Enable đúng license_module.

Khởi tạo org_unit, department, job_level, admin, role mẫu gói.

Import master tối thiểu theo module Must.

Cấu hình WF (nếu có), sequence, setting.

UAT theo kịch bản journey Phase 1 — không UAT Soft đã cắt.

Đào tạo theo vai trò trong phạm vi gói.

Go-live checklist: INT-05 § go-live tích hợp (nếu đa module).

# 9. Tiêu chí nghiệm thu gói Phase 1

| # | Tiêu chí |
| --- | --- |
| 1 | Đủ module Must trên license & menu |
| 2 | Không còn phụ thuộc cứng thiếu |
| 3 | Journey Must chạy UAT đạt (theo biên bản) |
| 4 | Phân quyền mẫu (Role/Permission/Department/JobLevel) hoạt động |
| 5 | Tắt thử 1 soft module (nếu có) không làm sập Must path |
| 6 | Khách ký biên bản nghiệm thu phạm vi Phase 1 |

# 10. After go-live / Upsell

| Tín hiệu | Đề xuất add-on |
| --- | --- |
| KH hỏi tracking đơn / công nợ self-service | PRT |
| Cần dashboard C-level | BI |
| Duyệt chồng chéo nhiều chứng từ | WF |
| Có xuất kho giao khách | LOG (+ đủ INV) |
| Mở nhà máy | MFG |
| Chuỗi cửa hàng | POS |

Quy trình upsell tuân PKG-04 §5.1.

# 11. Rủi ro thường gặp & cách tránh

| Rủi ro | Cách tránh |
| --- | --- |
| Bán thiếu INV khi có LOG/MFG | Gate bắt buộc trên báo giá (PKG-02) |
| Demo vượt phạm vi → khách tưởng đã mua | Script demo theo license giả lập |
| Delivery làm Soft “cho đủ” ngoài HĐ | Scope freeze theo phụ lục |
| Downsell phá E2E đang chạy | Kiểm hard dependents (PKG-04) |
| Hai nguồn master (KH/Hàng) | Chốt owner theo INT-01 / kickoff |

# 12. Truy vết

| Liên quan | Tài liệu |
| --- | --- |
| Chiến lược | PKG-01 |
| SKU / Bundle / License | PKG-02…04 |
| Phụ thuộc & journey | INT-02, INT-04 |
| SRS chức năng | ../01. Modules |

Hết PKG-05-v1.0.

# Trang kết — Phê duyệt & Đóng tài liệu

Khi các bên liên quan thống nhất nội dung SRS này, vui lòng ký xác nhận bên dưới. Sau khi phê duyệt, phiên bản được đóng băng để làm căn cứ thiết kế cấu trúc source và phát triển.

## A. Kết luận phạm vi

Tài liệu đã mô tả đủ phạm vi In/Out, use case, workflow, BR, NFR và tiêu chí nghiệm thu của module.

Các hạng mục còn mở (nếu có) phải được chốt hoặc chuyển backlog có mã theo dõi trước khi code.

Mọi thay đổi sau phê duyệt phải tạo phiên bản SRS mới và ghi lịch sử thay đổi.

## B. Bảng phê duyệt

| Vai trò | Họ và tên | Chữ ký | Ngày |
| --- | --- | --- | --- |
| Người biên soạn (BA) |  |  |  |
| Solution Architect |  |  |  |
| Chủ sản phẩm / PO |  |  |  |
| Đại diện kỹ thuật (Tech Lead) |  |  |  |

## C. Cam kết sau phê duyệt

Không triển khai trái với SRS đã duyệt trừ khi có Change Request được chấp thuận.

QA lập kịch bản kiểm thử truy vết về mã UC trong tài liệu này.

Bản Word (.docx) là bản gốc bàn giao; không dùng bản nháp khác làm căn cứ nghiệm thu.

— HẾT TÀI LIỆU —

PKG-05-v1.0  ·  Version 1.0  ·  03/08/2026